## Slide 1: 测试策划

## Slide 2
目录
第一章 需求分析
第二章 测试计划
第三章 测试方案

## Slide 3
需求分析-目录
1.1 什么是测试需求
1.2 测试需求评审
1.3 测试需求分类

## Slide 4: 1.1 什么是测试需求
测试需求主要解决“测什么”的问题 ，即指明被测对象中什么需要测试。
测试需求通常是以软件开发需求为基础进行分析，通过对开发需求的细化和分解，形成可测试的内容。
测试需求应全部覆盖已定义的业务流程，以及功能和非功能方面的需求。
测试需求不涉及具体的测试数据，测试数据设计是测试设计环节应解决的内容；

## Slide 5: 1.2 测试需求评审
完整性审查：应保证测试需求能充分覆盖软件需求的各种特征，重点关注功能要求、数据定义、接口定义、性能要求、安全性要求、可靠性要求、系统约束等方面，同时还应关注是否覆盖开发人员遗漏的、系统隐含的需求；
准确性审查：应保证所描述的内容能够得到相关各方的一致理解，各项测试需求之间没有矛盾和冲突，各项测试需求在详尽程度上保持一致，每一项测试需求都可以作为测试用例设计的依据。

## Slide 6: 1.3 测试需求分类
测试需求按适用范围分为公共测试需求和项目测试需求:
公共测试需求：同类型系统共同需要的、通用的需求，列为公共测试需求。如OA办公系统通用的发文基本信息页面。
项目测试需求：是根据不同的项目，编制出的针对项目特点的测试需求。

## Slide 7: 1.3.1 测试需求分类
按需求类别分为:
显性测试需求：即可直接获取的需求，如项目组提供的各类需求文档、会议纪要、用户手册以及项目组主动告知的一些需求等
隐性测试需求：即无法直接获取的需求，需要测试人员在编写时运用自身的知识、经验、询问或直接运行系统推敲出来的隐含的需求。如程序运行中一些必要的条件限制，但这些需求无法直接获知，只能通过运行程序逻辑推敲出来；
再如某系统的行业标准、规范中隐含的需求等。

## Slide 8: 1.3.2 测试需求分类
项目测试需求分为:
功能测试需求：是将系统中显性、不通用的页面、功能，按模块顺序整理转化为便于测试的一种需求。
流程测试需求：流程测试需求是将系统业务流程中不同结点不同角色的特殊功能，整理形成直观的、便于测试的一种需求。
通用测试需求：是指将系统中通用的功能操作、要求转化为便于测试的一种需求。如通用的功能按钮，页面、规定、名词术语等
非功能测试需求：将软件中除明确的功能需求以外的要求，定义为非功能测试需求。如兼容性、观感（界面）需求、易用性、性能要求、可维护性要求等

## Slide 9: 示例：

## Slide 10: 示例：
登录画面
输入：职员代码，密码
用户身份检查
密码过期检查
密码变更画面
系统初始画面
密码要通过加密算法进行检查

## Slide 11
测试计划-目录
2.1 测试需求
2.1 测试计划
2.2 测试计划的内容
2.3 测试计划的设计与实现
2.4 确定测试策略
2.5 测试策略
2.6 测试方法
2.7 测试优先级
2.8 风险评估
2.9 问题评估

## Slide 12: 2.1 测试计划
●计划能给管理者和被管理者指明前进的方向
●计划可以减少不确定性对组织的影响和冲击
●计划可以减少无序和浪费
●计划有利于管理和控制

## Slide 13: 2.2 测试计划的内容
● 测试项目简介
● 需要测试的特征
● 不需要测试的特征
● 测试的方法 （测试人员、测试工具、测试流程）
● 测试环境（软件、硬件、网络）
● 测试开始条件和结束条件
● 测试者的任务、培训
● 测试进度与跟踪
● 测试风险与解决
● 本测试计划的审批与变更方式

## Slide 14: 2.3 测试计划的设计与实现
取得需求文档
确定测试策略
确定测试系统
测试设计和实现
复查测试计划
预估测试工作量
需求规格说明书
1.测试的范围（将要测试什么）
2.测试方法（如何完成测试）
3.测试入口/退出条件（测试标准）
4.自动化策略
1.测试构架
2.测试环境
3.测试配置
1.确定任务
2.预估工作量
3.确定时间进度计划
1.编写策略、系统、工作量和时间进度文档
2.与项目团队一起复查测试计划

## Slide 15: 2.4 确定测试策略
测试计划
测试需求
的确定
优先级
的确定
测试策略
的确定
1.需要扎实的测试和开发技术为基础
2.对被测软件系统业务流程要熟悉

## Slide 16: 2.5.1 测试策略
1.确定测试范围
  问题：
    测试过度
    测试不足
  某些阶段的测试或者某些内容的测试可以简化
  当对原有系统进行修改升级时，某些测试不需要
  某些测试根本不可能进行
2.确定测试顺序
  先测优先级最高的需求
  对新功能和修改功能的代码进行测试
  运用等价划分技术和边界值分析技术减少测试工作量
  测试那些最有可能出现问题的地方
  关注用户最常使用的功能和配置情况等

## Slide 17: 2.5.2 测试策略
3.确定测试方法
对需求文档
进行静态测
试，主要采
用审查走查
的方法
验证需求的
完整性、一
致性可行性
需求分析阶段
白盒测试方
法
由程序员完
成
编码和单元
测试阶段
黑盒测试方
法
设计用例时
注意等价划
分和边界值
方法
集成测试阶段
黑盒测试方
法
测试工具，
进行自动化
测试，包括
系统的功能
和性能测试
系统测试阶段
动态、黑盒
测试方法
由用户来进
行
验收测试阶段

## Slide 18: 2.6 测试方法
通过程序界面执行程序，还是直接从代码中找缺陷？
是否需要导入自动化测试工具来改善测试策略？
如果需要导入测试工具，哪些测试仍需要手工测试？
如何判断测试工作完毕？
测试的目标是什么，哪些可能对测试执行产生影响？

## Slide 19: 2.6.1 确定测试资源
●人力资源
  测试工作完成需要多少人？
  参与者都需要哪些技能？
  每个人的工作准备如何分配？
  是否需要专门的硬件工程师来协助网络和系统维护？
  是否需要其他部门的同事共同参与？
  ●其他资源
  文档的存放位置？
  项目参与者的角色如何？
  项目参与者的联系方式？

## Slide 20: 2.6.2 确定测试资源
  ●硬件和软件资源
  测试工作共需要多少计算机？
  计算机从何处调配？
  有没有为测试环境的搭建单独准备一台服务器？
  是否准备了不同配置的测试用例执行机器？
  如果需要介入internet专线，是否可以提供？
  如果测试不同硬件的兼容性，是否有足够多的硬件资源可以使用？
  常用的系统软件和软件工具在哪里可以找到？
  是否需要把测试用机的操作系统统一？

## Slide 21: 2.6.3 测试进度与跟踪
任务 | 工作日 | 时间计划 |  | 责任人 | 备注
 |  | 开始日期 | 结束日期 |  | 
测试需求分析 | 1 | 2012/11/28 | 2012/11/29 | XXX | 
编写测试计划 | 1.5 | 2012/11/29 | 2012/11/30 | XXX | 
编写测试方案 | 1.5 | 2012/12/3 | 2012/12/4 | XXX | 
编写测试用例 | 2 | 2012/12/5 | 2012/12/7 | 所有成员 | 
第一轮测试 | 5 | 2012/12/10 | 2012/12/16 | 所有成员 | 
第二轮测试 | 2 | 2012/12/17 | 2012/12/18 | 所有成员 | 

## Slide 22: 2.6.4 时间表
●某项工作的开始时间？
  可以写相对时间，如，从开发部门提交可供测试的版本开始，而非具体的年月日
●某项工作需要多少时间完成？
  评估工作量+测试效率评估=确定测试用时间
  评估工作量
  被测对象的数量
  业务复杂度等
  测试效率的评估
  测试活动参与者的数量
  可以投入的工作时间
  参与者的技术水平和工作效率
  测试资源和支持工作是否到位

## Slide 23: 2.6.4 时间表
逐步提高测试计划制定者对工作效率和时间的把握
测试时间表
是尺子，而不是鞭子

## Slide 24: 2.7 测试优先级
●确定优先级的三项指标
风险
用户协议
开发部门的
进度安排

## Slide 25: 2.8 风险评估
确定测试需求
风险评估
1.确定测试对象的优先级
2.确定测试实现的先后顺序
把注意力集中到最关键、最有意义和优先级最高的测试对象上

## Slide 26: 2.8.1 风险评估
●重要性和严重性
  ---从实际业务考虑
  ---确定测试对象的重要性和严重性
  》如：这个测试对象在系统中起到什么样的作用；如果该测试对象失效，其所带来的后果？
  》重点考虑后果：可以设置级别和分值，以帮助分析

## Slide 27: 2.8.2 风险评估
●原因
  如果某个测试对象失效，那么导致其失效的原因是什么？？？
  ---分析失效产生的原因，原因如何出现？？
  ---分析失效对系统其他部分的运行是否会产生影响？？
  ---对导致被测对象失效的原因进行风险评估？？

## Slide 28: 2.8.3 风险评估
●可能性
  --》需求变更，带来的软件改动，可能导致问题的出现
  --》业务关系复杂，交叉多，可能导致问题的出现
  --》使用了大量的第三方软件、空间，或直接移植代码，可能导致问题的出现
  --》对于低版本中出现的问题，在高版本中发生的几率也会比较高。

## Slide 29
1.项目中的人员比例情况是怎样的呢？（比如开发人员与测试人员）
2.不同类型及规模的项目大概会有多少测试人员呢？
3.为什么测试执行的时候会有好几轮呢？
4.如何制定测试周期？
问题评估

## Slide 30
测试方案-目录
3.1 什么是测试方案
3.2 测试方案和测试计划的区别
3.3 环境搭建
3.4 测试策略
3.5 测试用例
3.6 测试用例如何执行
3.7 测试方案写作

## Slide 31: 3.1 测试方案
目的是: 怎么测
测试方案需要在测试计划的指导下进行，测试计划提出“做什么”，而测试方案明确“怎么做”。
要点：
如何搭建系统测试的环境
如何选取系统测试策略
如何设计系统测试用例、用例执行
系统测试方案的写作

## Slide 32: 3.2 测试方案和测试计划的区别
共同点：
都包含的内容：测试概述、测试对象、测试环境、需求跟踪
不同点：
测试计划是对测试全过程的组织、资源、原则等进行规定和约束，并制定测试全过程各个阶段的任务以及时间进度的安排，并提出对各项任务的评估、风险的分析和需求的管理。
  测试计划是从管理角度对整个测试活动进行规划和控制。
测试方案是描述被测对象要求需要测试的特性、测试的方法、测试环境的规划、测试工具的设计与选择以及测试用例的设计方法。
  测试方案是从技术角度对整个测试活动进行规划和控制。
系统测试方案的核心内容有两点：
系统测试策略的选取、系统测试子项的细分

## Slide 33: 3.3 环境搭建
搭建环境主要涉及到以下几点：
测试环境的选取
测试数据的准备
测试脚本的开发
测试环境的维护

## Slide 34: 3.4 测试策略
什么是测试策略？
测试策略就是如何用尽了少的资源来尽量好的完成测试。
系统测试策略从以下几点考虑：
首先考虑到系统测试远比单元测试、集成测试复杂。因此它的测试策略也一样。
其次从整个测试的活动看，制定测试方案是在设计阶段，而后面还有实现阶段以及执行阶段，因此需要针对这些活动来选取系统测试策略。
系统实现阶段的主要工作是设计系统测试用例，而系统执行阶段的主要工作是搭建测试环境和执行系统测试用例。

## Slide 35: 3.5 测试用例
测试用例的选用：
针对输入主要采用等价类边界值
对于一些输入的组合可以考虑正交法
涉及到一些业务流程考虑流程分析
如果对输入的修改可以考虑用状态迁移
对于提到的处理过程可以考用判定表因果图
最后使用错误推测和异常处理对用例进行补充

## Slide 36: 3.6 测试用例如何执行
执行测试用例主要涉及以下几点：
  测试执行的顺序；
    先执行功能测试，在执行性能
    按照用例的优先级来执行
  Bug的处理
    发现、提交、跟踪

## Slide 37: 3.7 测试方案写作
概述
测试对象
应测试的特性
不被测试的特性
测试模型
测试需求
测试设计